REPORTE DE ERRORES

Reporte de Errores e Inconsistencias.

“Proyecto Accesorios Lf”

Versión Nº1

Integrantes:

Joel Tapia

Juan Socasi

Vicente Sánchez

Jonathan Rodríguez

29/06/2026

ITERACIÓN I

| Reporte de Errores e Inconsistencias |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto: |  | Accesorios L.F. |  |  |
| Fecha de pruebas: |  | 29/06/2026 |  |  |
| Módulos: |  | Inicio de Sesión, Gestión de productos (Agregar,Editar,Eliminar) |  |  |
| Analista: |  | Jenny Ruiz |  |  |
| Responsable: |  | Joel Tapia |  |  |
| Fecha de revisión: |  | 29-06-2026 |  |  |
| Identificación Caso Prueba | Descripción de prueba. |  | Descripción del error. | Acciones de corrección |
| CP-001 (REQ001) | Validación del módulo de Inicio de Sesión mediante partición de clases equivalentes (ingreso de credenciales válidas, campos vacíos e inválidos). |  | Ninguno. El sistema responde correctamente bloqueando caracteres especiales, restringiendo campos vacíos y controlando el número de intentos ante credenciales incorrectas. | -No se requieren acciones; el módulo cumple satisfactoriamente con las condiciones de aceptación. |
| CP-002 (REQ002) | Validación con partición de clases de equivalencia para el ingreso de datos válidos, vacíos y negativos en el formulario de registro de productos. |  | - Las capturas de pantalla adjuntas como evidencia de error no corresponden al módulo de "Agregar producto" (REQ002), sino al de "Editar producto" (REQ003). - El sistema arroja un mensaje de validación "El proveedor es obligatorio", pero dicho campo ("Proveedor") no existe físicamente en el diseño de la interfaz gráfica. - La tabla de clases de equivalencia presenta errores de lógica formal al definir las condiciones inválidas como variable!= variable. | - Reemplazar las capturas de pantalla de error por las ejecuciones reales correspondientes a la ventana "Agregar producto". - Corregir la interfaz gráfica para añadir el campo "Proveedor" o, en su defecto, ajustar el mensaje de validación en el código para que valide los campos que sí existen - Corregir la lógica de la Tabla 1 reemplazando los operadores != por evaluaciones de cadenas vacías |
| CP-003 (REQ003) | Pruebas de caja negra con partición de clases de equivalencia orientadas a validar el comportamiento del sistema al intentar editar un producto con y sin una fila seleccionada en la tabla |  | - El reporte contenía información incorrecta ajena al proyecto, mencionaba campos de 'dueño/arrendador' y 'pagos de residentes'. - Inconsistencia en las alertas de confirmación de la interfaz de edición: el sistema despliega el mensaje "Producto guardado con éxito." en unas pantallas y "Producto actualizado con éxito." en otras. - Falta de uniformidad en los componentes gráficos entre los formularios de agregar (REQ002) y editar (REQ003); este último incluye un campo de texto para "Proveedor" que no figura en la interfaz de creación. | - Depurar por completo el texto erróneo de la plantilla original y reemplazarlo con los hallazgos reales del sistema de inventarios. - Homogeneizar las alertas informativas en las clases de la interfaz gráfica (DialogoProducto / Vista) para que utilicen únicamente el término "Producto actualizado con éxito" al realizar modificaciones. - Rediseñar la interfaz visual para asegurar que los campos obligatorios del formulario de edición coincidan de forma exacta con los del formulario de registro. |
| CP-004 (REQ004) | Verificar el comportamiento del sistema al eliminar un registro con o sin selección previa en la tabla del inventario. |  | - El apartado se encontraba completamente vacío en la versión inicial del reporte global. - Riesgo potencial de pérdida de datos si el backend ejecuta la sentencia de borrado de forma directa al presionar el botón sin una doble confirmación explícita en la UI. - Necesidad de asegurar el manejo de excepciones cuando el índice de la tabla es -1 para evitar caídas en el hilo de ejecución. | - Registrar formalmente el bloque de pruebas correspondientes al REQ004 en la documentación de errores. - Implementar una ventana emergente de confirmación previa (JOptionPane.YES_NO_OPTION) que pregunte al usuario: ¿Está seguro de que desea eliminar este producto? antes de procesar la baja. - Validar mediante una estructura de control if (tabla.getSelectedRow() == -1) que se interrumpa el flujo de ejecución y se muestre un mensaje de advertencia si no hay selección. |